АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
         ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2023г. № 18

д.Хмелевская

Об утверждении отчета реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Краснополянского сельсовета»

на 2018-2026 годы за 2022 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Краснополянского сельсовета»  на 2018-2026 годы за 2022 год .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит обнародованию на информационных стендах.

Глава Краснополянского сельсовета                                   Л.Л. Селезнева

Утвержден

Постановлением администрации

Краснополянского сельсовета

От 22.02.2023г №18

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Краснополянского сельсовета»

на 2018-2026 годы за 2022 год

Ответственный исполнитель – Администрация Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области

Отчетная дата – 2022 год

Дата составления отчета – 22 февраля 2023 года.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснополянского сельсовета» на 2018-2026 годы была утверждена постановлением Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области 16.11.22 г. № 63.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

Задачи программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Краснополянского сельсовета

-  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Краснополянского сельсовета

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов муниципального образования .

Для достижения поставленных целей в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-  проводились мероприятия по замене счетчиков , оплате уличного освещения .

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

Основным результатом реализации основных мероприятий  является повышение уровня благоустройства территории Краснополянского  сельсовета Черемисиновского района Курской области.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 79,1 тыс. руб.. Фактическое освоение средств составило 79,0 тыс. рублей или 99,9 %.

Сведения об использовании средств бюджета Краснополянского сельсовета на реализацию муниципальной программы отражены в Приложении 2 к настоящему отчету .

Раздел 4. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы).

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Краснополянского сельсовета от 16.12.2022 г. № 13.1/3 «О бюджете Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2018-2026 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Краснополянского сельсовета

на 2018-2026годы»

за 2022год

| # № п/п | # Номер и наименование основного мероприятия |  |  | # Ответственный исполнитель |  | # Плановый срок |  |  | # Фактический срок |  |  |  | # Результаты |  |  |  | # Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (под-программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # начала реализации |  | # оконча-ния реализа-ции | # начала реализации |  | # окончания реализации |  | # Запланированные |  | # Достигнутые |  |  |  |  |
| # 1 | # 2 |  |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 | # 6 |  | # 7 |  | # 8 |  | # 9 |  | # 10 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснополянского сельсовета на 2018-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма « Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | Мероприятие 1 : ликвидация несанкционных свалок |  | # Админист-рация Краснополянского сельсовета |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2026 |  |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2022 |  | # Ликвидация несанкционных свалок |  | Проводилась уборка территорий при дорогах, пляжа |  |  | нет |
|  | Мероприятие 2 : санитарная очистка территории |  | # Админист-рация Краснополянского сельсовета |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2026 |  |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2022 |  | # Санитарная очистка территории |  | Вырубка зарослей деревьев , окашивание территорий |  |  | нет |
|  | Мероприятие 3 : проведение субботников |  | # Админист-рация Краснополянского сельсовета |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2026 |  |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2022 |  | проведение субботников |  | проводились субботники по уборке кладбищ, памятников и территорий |  |  | нет |
|  | Мероприятие 4 : проведение конкурса ( лучший дом, усадьба) |  | # Админист-рация Краснополянского сельсовета |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2026 |  |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 : установка, содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения | # Админист-рация Краснополянского сельсовета |  |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2026 |  |  | # 01.01.2018 |  | # 31.12.2022 |  | установка, содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения |  | проводилось содержание(оплата за освещение), ремонт(замена счетчиков), замена фонарей уличного освещения |  | нет |  |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Краснополянского сельсовета

на реализацию муниципальной «Благоустройство территории Краснополянского сельсовета на 2018-2026годы»

за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | «Благоустройство территории «Краснополянский сельсовет» на 2018-2026годы» | Администрация Краснополянского сельсовета |  | X | X | X | X | 85,0 | 79,1 | 79,0 |
| Подпрограмма « Благоустройство территории муниципального образования » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1 мероприятие 2 мероприятие 3 мероприятие 4 | ликвидация несанкционных свалок санитарная очистка территории проведение субботников проведение конкурса ( лучший дом, усадьба |  |  |  |  |  | X | X | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Без затрат Без затрат Без затрат 0,0 0,0 Привлечение спонсорской помощи |
| Подпрограмма содержание сети уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 5 | Установка , содержание , ремонт , замена фонарей уличного освещения , оплата уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 | 79,1 | 79,0 |